|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» |
| --- | --- |

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

| № строки | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость, тыс. рублей |  | Сроки строительства (проектно-сметной документации) |  | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации | начало | ввод (завершение) | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объект: Коммуникации и сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в д.Северная | д. Северная | муниципальная | 50 717,5 | 50 717,5 | 2015 | 2020 | 50 717,5 | 206,8 | 1 060,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 450,0 | 0,0 |
| 3. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | местный бюджет |  |  | 50 717,5 | 50 717,5 |  |  | 50 717,5 | 206,8 | 1 060,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 450,0 | 0,0 |
| 5. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации |  |  | 1 267,5 | 1 267,5 | 2015 | 2016 | 1 267,5 | 206,8 | 1 060,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | местный бюджет |  |  | 1 267,5 | 1 267,5 |  |  | 1 267,5 | 206,8 | 1 060,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Объект: котельная № 3 | г. Верхняя Салда | муниципальная | 35 096,5 | 35 096,5 | 2015 | 2016 | 35 096,5 | 23 125,5 | 11 971,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | местный бюджет |  |  | 35 096,5 | 35 096,5 |  |  | 35 096,5 | 23 125,5 | 11 971,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Объект: Коммуникации и инженерные сооружения котельной № 5 | г. Верхняя Салда | муниципальная | 20 269,4 | 20 269,4 | 2015 | 2017 | 20 269,4 | 1 720,0 | 7 737,7 | 10 811,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | внебюджетные источники |  |  | 20 269,4 | 20 269,4 | 2015 | 2017 | 20 269,4 | 1 720,0 | 7 737,7 | 10 811,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Объект: Коммуникации и инженерные сооружения блочной газовой котельной «Демидовского комплекса» | г. Верхняя Салда | Муниципальная | 11 900,0 | 11 900,0 | 2017 | 2020 | 11 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 8 900,0 | 0,0 |
| 19. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | местный бюджет |  |  | 11 900,0 | 11 900,0 | 2017 | 2020 | 11 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 8 900,0 | 0,0 |
| 21. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Объект: Сеть водоснабжения Ду- 400 от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» | г. Верхняя Салда | муниципальная | 199 510,0 | 199 510,0 | 2017 | 2021 | 199 510,0 | 0,0 | 0,0 | 3 310,0 | 0,0 | 3 900,0 | 98 100,0 | 94 200,0 |
| 27. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | местный бюджет |  |  | 199 510,0 | 199 510,0 |  |  | 199 510,0 | 0,0 | 0,0 | 3 310,0 | 0,0 | 3 900,0 | 98 100,0 | 94 200,0 |
| 29. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации |  |  | 3 310,0 | 3 310,0 | 2017 | 2017 | 3 310,0 | 0,0 | 0,0 | 3 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | местный бюджет |  |  | 3 310,0 | 3 310,0 |  |  | 3 310,0 | 0,0 | 0,0 | 3 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | Объект: Коммуникации и сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в мкр. «Юго-Западный» | г. Верхняя Салда | муниципальная | 51 460,0 | 51 460,0 | 2017 | 2020 | 51 460,0 | 208,0 | 0,0 | 3 152,0 | 0,0 | 2 400,0 | 45 700,0 | 0,0 |
| 35. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | местный бюджет |  |  | 51 460,0 | 51 460,0 | 2017 | 2020 | 51 460,0 | 208,0 | 0,0 | 3 152,0 | 0,0 | 2 400,0 | 45 700,0 | 0,0 |
| 37. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации |  |  | 3 360,0 | 3 360,0 | 2017 | 2017 | 3 360,0 | 208,0 | 0,0 | 3 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | местный бюджет |  |  | 3 360,0 | 3 360,0 | 2017 | 2017 | 3 360,0 | 208,0 | 0,0 | 3 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | Объект: Сооружения электроснабжения мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная – ул. Лесная | г. Верхняя Салда | муниципальная | 15 808,0 | 15 808,0 | 2017 |  | 15 808,0 | 585,2 | 1 441,5 | 1 081,3 | 0,0 | 600,0 | 12 100,0 | 0,0 |
| 43. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | местный бюджет |  |  | 15 808,0 | 15 808,0 | 2017 |  | 15 808,0 | 585,2 | 1 441,5 | 1 081,3 | 0,0 | 600,0 | 12 100,0 | 0,0 |
| 45. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации |  |  | 1 441,5 | 1 441,5 | 2016 | 2017 | 3 108,0 | 585,2 | 1 441,5 | 1 081,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | местный бюджет |  |  | 1 441,5 | 1 441,5 | 2016 | 2017 | 3 108,0 | 585,2 | 1 441,5 | 1 081,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | Объект: Сооружения газоснабжения частного сектора деревни Северная Верхнесалдинского городского округа | д. Северная | муниципальная | 27 184,2 | 27 184,2 | 2017 |  | 27 184,2 | 0,0 | 0,0 | 477,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 706,7 |
| 51. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52. | местный бюджет |  |  | 19 172,2 | 19 172,2 | 2017 |  | 19 172,2 | 0,0 | 0,0 | 477,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 694,7 |
| 53. | внебюджетные источники |  |  | 8 012,0 | 8 012,0 |  |  | 8 012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 012,0 |
| 54. | в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации |  |  | 477,5 | 477,5 | 2017 |  | 477,5 | 0,0 | 0,0 | 477,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56. | местный бюджет |  |  | 477,5 | 477,5 | 2017 |  | 477,5 | 0,0 | 0,0 | 477,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58. | ВСЕГО ПО ПОДРОГРАММЕ 1, в том числе |  |  | 411 945,6 | 411 945,6 |  |  | 411 945,6 | 25 845,5 | 22 210,9 | 18 832,5 | 3 000,0 | 6 900,0 | 214 250,0 | 120 906,7 |
| 59. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60. | местный бюджет |  |  | 383 664,2 | 383 664,2 |  |  | 383 664,2 | 24 125,5 | 14 473,2 | 8 020,8 | 3 000,0 | 6 900,0 | 214 250,0 | 112 894,7 |
| 61. | внебюджетные источники |  |  | 28 281,4 | 28 281,4 |  |  | 28 281,4 | 1 720,0 | 7 737,7 | 10 811,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 012,0 |
| 62. | в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации |  |  | 11 523,0 | 11 523,0 |  |  | 11 523,0 | 1 000,0 | 2 502,2 | 8 020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63. | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64. | местный бюджет |  |  | 11 523,0 | 11 523,0 |  |  | 11 523,0 | 1 000,0 | 2 502,2 | 8 020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Объект: лифтовое хозяйство многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.70 кор.1 | г. Верхняя Салда | Муниципальная/частная | 1 841,7 | 1 841,7 | 2016 | 2016 | 1 841,7 | 0,0 | 1 841,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | областной бюджет |  |  | 793,7 | 793,7 | 2016 | 2016 | 793,7 | 0,0 | 793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | местный бюджет |  |  | 793,7 | 793,7 | 2016 | 2016 | 793,7 | 0,0 | 793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | внебюджетные источники |  |  | 254,3 | 254,3 | 2016 | 2016 | 254,3 | 0,0 | 254,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | Объект лифтовое хозяйство многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д.12 кор.2 | г. Верхняя Салда | Муниципальная, частная | 3 469,6 | 3 469,6 | 2016 | 2016 | 3 469,6 | 0,0 | 3 469,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | областной бюджет |  |  | 1 490,5 | 1 490,5 | 2016 | 2016 | 1 490,5 | 0,0 | 1 490,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | местный бюджет |  |  | 1 490,5 | 1 490,5 | 2016 | 2016 | 1 490,5 | 0,0 | 1 490,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | внебюджетные источники |  |  | 488,6 | 488,6 | 2016 | 2016 | 488,6 | 0,0 | 488,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | ВСЕГО ПО ПОДРОГРАММЕ 2, в том числе |  |  | 5 311,3 | 5 311,3 |  |  | 5 311,3 | 0,0 | 5 311,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | областной бюджет |  |  | 2 284,2 | 2 284,2 |  |  | 2 284,2 | 0,0 | 2 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | местный бюджет |  |  | 2 284,2 | 2 284,2 |  |  | 2 284,2 | 0,0 | 2 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | внебюджетные источники |  |  | 742,9 | 742,9 |  |  | 742,9 | 0,0 | 742,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | 417 256,9 | 417 256,9 |  |  | 417 256,9 | 25 845,5 | 27 522,2 | 18 832,5 | 3 000,0 | 6 900,0 | 214 250,0 | 120 906,7 |
| 80 | областной бюджет |  |  | 2 284,2 | 2 284,2 |  |  | 2 284,2 | 0,0 | 2 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | местный бюджет |  |  | 385 948,4 | 385 948,4 |  |  | 385 948,4 | 24 125,5 | 16 757,4 | 8 020,8 | 3 000,0 | 6 900,0 | 214 250,0 | 112 894,7 |
| 82 | внебюджетные источники |  |  | 29 024,3 | 29 024,3 |  |  | 29 024,3 | 1 720,0 | 8 480,6 | 10 811,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 012,0 |
| 83 | в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации |  |  | 11 523,0 | 11 523,0 |  |  | 11 523,0 | 1 000,0 | 2 502,2 | 8 020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | местный бюджет |  |  | 11 523,0 | 11 523,0 |  |  | 11 523,0 | 1 000,0 | 2 502,2 | 8 020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |