Приложение № 2

к муниципальной программе

План мероприятий

по выполнению муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показате лей, на достижение котор ых направ лены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года» | 2915273,5 |  | 204679,8 | 134854,4 |  | 277755,3 |  | 444827,5 |  |  | 567334,5 | 665179,4 | 620642,6 |  |
| 2 | местный бюджет | 226023,65 |  | 16302,7 | 11912,8 |  | 10896,4 |  | 35956,75 |  |  | 68352,8 | 60579,6 | 22022,6 |  |
| 3 | областной бюджет | 180993,95 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 32995,05 |  |  | 69136,2 | 56376,1 | 22486,6 |  |
| 4 | внебюджетные источники | 2508255,9 |  | 188377,1 | 122941,6 |  | 266858,9 |  | 375875,7 |  |  | 429845,5 | 548223,7 | 576133,4 |  |
| 5 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | 2330617,3 |  | 171650,0 | 102277,0 |  | 243072,0 |  | 352144,8 |  |  | 398609,0 | 541728,0 | 541728,0 |  |
| 7 | местный бюджет | 9196,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4483,8 |  |  | 0,0 | 4712,5 | 0,0 |  |
| 8 | внебюджетные источники | 2321421,0 |  | 171650,0 | 102277,0 |  | 243072,0 |  | 347661,0 |  |  | 398609,0 | 516424,0 | 541728,0 |  |
| 9 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 584656,2 |  | 33029,8 | 32577,4 |  | 34683,3 |  | 92682,7 |  |  | 168725,5 | 144042,9 | 78914,6 |  |
| 11 | областной бюджет | 180993,95 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 32995,05 |  |  | 69136,2 | 56376,1 | 22486,6 |  |
| 12 | местный бюджет | 216827,35 |  | 16302,7 | 11912,8 |  | 10896,4 |  | 31472,95 |  |  | 68352,8 | 55867,1 | 22022,6 |  |
| 13 | внебюджетные источники | 186834,9 |  | 16727,1 | 20664,6 |  | 23786,9 |  | 28214,7 |  |  | 31236,5 | 31799,7 | 34405,4 |  |
| 14 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе | 2333858,7 |  | 174069,0 | 103099,4 |  | 243072,0 |  | 352144,8 |  |  | 398609,0 | 521136,5 | 541728,0 |  |
| 16 | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | местный бюджет | 12437,7 |  | 2419,0 | 822,4 |  | 0,0 |  | 4483,8 |  |  | 0,0 | 4712,5 | 0,0 |  |
| 18 | внебюджетные источники | 2321421,0 |  | 171650,0 | 102277,0 |  | 243072,0 |  | 347661,0 |  |  | 398609,0 | 516424,0 | 541728,0 |  |
| 19 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | 2330617,3 |  | 171650,0 | 102277,0 |  | 243072,0 |  | 243072,0 |  |  | 398609,0 | 521136,5 | 541728,0 |  |
| 21 | местный бюджет | 9196,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4483,8 |  |  | 0,0 | 4712,5 | 0,0 |  |
| 22 | внебюджетные источники | 2321421,0 |  | 171650,0 | 102277,0 |  | 243072,0 |  | 347661,0 |  |  | 398609,0 | 516424,0 | 541728,0 |  |
| 23 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства» | 2330617,3 |  | 171650,0 | 102277,0 |  | 243072,0 |  | 352144,8 |  |  | 398609,0 | 521136,5 | 541728,0 |  |
| 25 | местный бюджет | 9196,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4483,8 |  |  | 0,0 | 4712,5 | 0,0 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 2321421,0 |  | 171650,0 | 102277,0 |  | 243072,0 |  | 347661,0 |  |  | 398609,0 | 516424,0 | 541728,0 |  |
| 27 | Мероприятие 1. Строительство пятиэтажных жилых домов при реализации комплексного освоения территории планировочного района в восточной части города Верхняя Салда, всего, из них: | 915608,0 |  | 171650,0 | 102277,0 |  | 243072,0 |  | 0,0 |  |  | 398609,0 | 0,0 | 0,0 | 4-12 |
| 28 | внебюджетные источники | 915608,0 |  | 171650,0 | 102277,0 |  | 243072,0 |  | 0,0 |  |  | 398609,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Мероприятие 2. Строительство пятиэтажных жилых домов при реализации комплексного освоения территории планировочного района «Юго-западный» всего, из них: | 1405813,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 347661,0 |  |  | 0,0 | 516424,0 | 541728,0 | 4-12 |
| 30 | внебюджетные источники | 1405813,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 347661,0 |  |  | 0,0 | 516424,0 | 541728,0 |  |
| 31 | Мероприятие 3. «Обустройство земельных участков объектами инженерной инфраструктуры» | 9196,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4483,8 |  |  | 0,0 | 4712,5 | 0,0 | 16 |
| 32 | местный бюджет | 9196,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4483,8 |  |  | 0,0 | 4712,5 | 0,0 |  |
| 33 | Мероприятие 3.1 Строительство ВЛИ 10 кВ и КТПН 10/0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки мкр. «Мельничный» в г. Верхняя Салда |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 16 |
| 34 | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Мероприятие 3. 2 Строительство ВЛИ 10 кВ и КТПН 10/0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки мкр. «Юго-Восточный» в г. Верхняя Салда |  | 4483,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4483,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 16 |
| 36 | местный бюджет |  | 4483,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4483,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | Мероприятие 3.3 Строительство ВЛИ 10 кВ и КТПН 10/0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки ул. Ветеринарная – ул. Лесная в г. Верхняя Салда |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 16 |
| 38 | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | Мероприятие 4. Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения жилой застройки «мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная – ул. Лесная» в г. Верхняя Салда |  | 4712,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4712,5 | 0,0 | 16 |
| 40 | местный бюджет |  | 4712,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4712,5 | 0,0 |  |
| 41 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 3241,4 |  | 2419,0 | 822,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | местный бюджет | 3241,4 |  | 2419,0 | 822,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | Мероприятие 4. Сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, из них: | 2419,0 |  | 2419,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 |
| 46 | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | местный бюджет | 2419,0 |  | 2419,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | Мероприятие 5. Разработка проекта планировки микрорайона «Лесной» | 822,4 |  | 0,0 | 822,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 |
| 49 | местный бюджет | 822,4 |  | 0,0 | 822,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | Подпрограмма 2. «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе |  | 199643,9 | 2671,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 27287,7 | 97896,4 |  | 70888,8 | 900,0 |  |
| 52 | местный бюджет |  | 102359,95 | 2671,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13643,85 | 49175,7 |  | 35969,4 | 900,0 |  |
| 53 | областной бюджет |  | 97283,95 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13643,85 | 48720,7 |  | 34919,4 | 0,0 |  |
| 54 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе |  | 199643,9 | 2671,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 27287,7 | 97896,4 |  | 70888,8 | 900,0 |  |
| 56 | областной бюджет |  | 97283,95 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13643,85 | 48720,7 |  | 34919,4 | 0,0 |  |
| 57 | местный бюджет |  | 102359,95 | 2671,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13643,85 | 49175,7 |  | 35969,4 | 900,0 |  |
| 58 | Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» |  | 199643,9 | 2671,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 27287,7 | 97896,4 |  | 70888,8 | 900,0 |  |
| 59 | областной бюджет |  | 97283,95 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13643,85 | 48720,7 |  | 34919,4 | 0,0 |  |
| 60 | местный бюджет |  | 102359,95 | 2671,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13643,85 | 49175,7 |  | 35969,4 | 900,0 |  |
| 61 | Мероприятие 1.1 Долевое участие в строительстве жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из сносимого жилья в д. Северная и пос. Басьяновский |  | 196035,9 | 1468,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 27287,7 | 97441,4 |  | 69838,8 | 0,0 | 20 |
| 62 | местный бюджет |  | 98751,95 | 1468,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13643,85 | 48720,7 |  | 34919,4 | 0,0 |  |
| 63 | областной бюджет |  | 97283,95 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13643,85 | 48720,7 |  | 34919,4 | 0,0 |  |
| 64 | Мероприятие 1.2 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в д. Северная, д. Никитино, пос. Басьяновский |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 22 |
| 65 | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 67 | Мероприятие 1.3 Снос расселенных домов в г. Верхняя Салда, д. Никитино, д. Северная, пос. Басьяновский, пос. Выя |  | 3608,0 | 1203,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 455,0 |  | 1050,0 | 900,0 | 24, 25 |
| 68 | местный бюджет |  | 3608,0 | 1203,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 455,0 |  | 1050,0 | 900,0 |  |
| 69 | Подпрограмма 3. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе |  | 44527,1 | 0,0 |  | 5992,1 |  | 5887,3 |  | 7547,2 | 7962,2 |  | 8368,3 | 8770,0 |  |
| 71 | Местный бюджет |  | 44527,1 | 0,0 |  | 5992,1 |  | 5887,3 |  | 7547,2 | 7962,2 |  | 8368,3 | 8770,0 |  |
| 72 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе |  | 44527,1 | 0,0 |  | 5992,1 |  | 5887,3 |  | 7547,2 | 7962,2 |  | 8368,3 | 8770,0 |  |
| 74 | местный бюджет |  | 44527,1 | 0,0 |  | 5992,1 |  | 5887,3 |  | 7547,2 | 7962,2 |  | 8368,3 | 8770,0 |  |
| 75 | Мероприятие 1. Приобретение жилья для обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда |  | 44527,1 | 0,0 |  | 5992,1 |  | 5887,3 |  | 7547,2 | 7962,2 |  | 8368,3 | 8770,0 | 29,31,32 |
| 76 | Местный бюджет |  | 44527,1 | 0,0 |  | 5992,1 |  | 5887,3 |  | 7547,2 | 7962,2 |  | 8368,3 | 8770,0 |  |
| 77 | Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ВСЕГО по подпрограмме 4, в том числе |  | 222653,9 | 21822,7 |  | 16398,0 |  | 17065,8 |  | 38690,2 | 40818,2 |  | 42899,9 | 44959,1 |  |
| 79 | местный бюджет |  | 49223,4 | 11212,7 |  | 5098,3 |  | 5009,1 |  | 6450,4 | 6805,2 |  | 7152,2 | 7495,5 |  |
| 80 | областной бюджет |  | 83710,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 19351,2 | 20415,5 |  | 21456,7 | 22486,6 |  |
| 81 | внебюджетные источники |  | 89720,5 | 10610,0 |  | 11299,7 |  | 12056,7 |  | 12888,6 | 13597,5 |  | 14291,0 | 14977,0 |  |
| 82 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе |  | 222653,9 | 21822,7 |  | 16398,0 |  | 17065,8 |  | 38690,2 | 40818,2 |  | 42899,9 | 44959,1 |  |
| 84 | местный бюджет |  | 49223,4 | 11212,7 |  | 5098,3 |  | 5009,1 |  | 6450,4 | 6805,2 |  | 7152,2 | 7495,5 |  |
| 85 | областной бюджет |  | 83710,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 19351,2 | 20415,5 |  | 21456,7 | 22486,6 |  |
| 86 | внебюджетные источники |  | 89720,5 | 10610,0 |  | 11299,7 |  | 12056,7 |  | 12888,6 | 13597,5 |  | 14291,0 | 14977,0 |  |
| 87 | Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | 222653,9 | 21822,7 |  | 16398,0 |  | 17065,8 |  | 38690,2 | 40818,2 |  | 42899,9 | 44959,1 | 36,37 |
| 88 | местный бюджет |  | 49223,4 | 11212,7 |  | 5098,3 |  | 5009,1 |  | 6450,4 | 6805,2 |  | 7152,2 | 7495,5 |  |
| 89 | областной бюджет |  | 83710,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 19351,2 | 20415,5 |  | 21456,7 | 22486,6 |  |
| 90 | внебюджетные источники |  | 89720,5 | 10610,0 |  | 11299,7 |  | 12056,7 |  | 12888,6 | 13597,5 |  | 14291,0 | 14977,0 |  |
| 91 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ВСЕГО по подпрограмме 5, в том числе |  | 114589,9 | 6117,1 |  | 9364,9 |  | 11730,2 |  | 19157,6 | 22048,7 |  | 21885,9 | 24285,5 |  |
| 93 | местный бюджет |  | 17475,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3831,5 | 4409,7 |  | 4377,2 | 4857,1 |  |
| 94 | внебюджетные источники |  | 97114,4 | 6117,1 |  | 9364,9 |  | 11730,2 |  | 15326,1 | 17639,0 |  | 17508,7 | 19428,4 |  |
| 95 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе |  | 114589,9 | 6117,1 |  | 9364,9 |  | 11730,2 |  | 19157,6 | 22048,7 |  | 21885,9 | 24285,5 |  |
| 97 | местный бюджет |  | 17475,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3831,5 | 4409,7 |  | 4377,2 | 4857,1 |  |
| 98 | Внебюджетные источники, из них: |  | 97114,4 | 6117,1 |  | 9364,9 |  | 11730,2 |  | 15326,1 | 17639,0 |  | 17508,7 | 19428,4 |  |
| 99 | Средства участников подпрограммы |  | 12139,4 | 764,6 |  | 1170,6 |  | 1466,3 |  | 1915,8 | 2204,9 |  | 2188,6 | 2428,6 |  |
| 100 | Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | 114589,9 | 6117,1 |  | 9364,9 |  | 11730,2 |  | 19157,6 | 22048,7 |  | 21885,9 | 24285,5 | 41 |
| 101 | местный бюджет |  | 17475,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3831,5 | 4409,7 |  | 4377,2 | 4857,1 |  |
| 102 | Внебюджетные источники, из них: |  | 97114,4 | 6117,1 |  | 9364,9 |  | 11730,2 |  | 15326,1 | 17639,0 |  | 17508,7 | 19428,4 |  |
| 103 | Средства участников подпрограммы |  | 12139,4 | 764,6 |  | 1170,6 |  | 1466,3 |  | 1915,8 | 2204,9 |  | 2188,6 | 2428,6 |  |