УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации

Верхнесалдинского городского округа

от 06 октября 2014 г. № 3067

«Об     утверждении     муниципальной

программы          «Капитальный ремонт                              общего имущества многоквартирных   домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

г. Верхняя Салда

ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Верхнесалдинского городского округа |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | Период 2015-2021 год |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: 1) улучшение жилищных условий граждан; 2) обеспечение безопасности граждан при эксплуатации вертикального транспорта за счет модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах Задачи: 1)приведение жилого фонда к нормативному техническому состоянию;. 2) обеспечение модернизации лифтового оборудования многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1)капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 2)модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | # 1) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в год, ед.; # 2) общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, кв.м.; # 3) количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущество многоквартирных домов, чел.; # 4) количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство, чел; # 5) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, проценты |
| Источники финансирования программы | Всего 79653 тыс. руб., в том числе по годам: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 7983; 14443; 10900; 9189; 14277; 9996; 12865. из них: Обласной бюджет: 7282 тыс. руб., в том числе: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 2882; 1009; 0; 2224; 0; 1167. Местный бюджет: 71599 тыс. руб., в том числе: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 7983; 11256; 9785; 9189; 11817; 9996; 11573. Внебюджетные источники: 772 тыс. руб., в том числе: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 0; 305; 106; 0; 236; 0; 125. Подпрограмма № 1 Всего: 64317 тыс. руб , в том числе по годам: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 7983; 8374; 8777; 9189; 9593; 9995; 10406. Из них: Областной бюджет: 0,00 тыс. руб., в том числе: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Местный бюджет: 64317 тыс. руб., в том числе: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 7983; 8374; 8777; 9189; 9593; 9995; 10406. Внебюджетные источники: 0,00 тыс. руб., в том числе: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Подпрограмма № 2 Всего: 15336,0 тыс. руб , в том числе по годам: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 6069; 2124; 4684; 2459. Из них: Областной бюджет: 7282,0 тыс. руб., в том числе: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 2882; 1009; 2224; 1167. Местный бюджет: 7282,0 тыс. руб., в том числе: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 2882; 1009; 2224; 1167. Внебюджетные источники: 772 тыс. руб. , в том числе: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. 305; 106; 236; 125. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://www.v-salda.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа

Конституция Российской Федерации (статья 40) провозгласила право каждого человека  на жилище. Это одно из важнейших социально-экономических прав граждан России, являющееся основным показателем их благосостояния.

Согласно статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и статье 673 Гражданского кодекса Российской Федерации жилое помещение должно быть пригодным для проживания граждан, отвечать установленным санитарным, противопожарным, градостроительным и техническим требованиям.

Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов остается наиболее острой социальной проблемой в Верхнесалдинском городском округе.

Общее имущество многоквартирного дома в процессе эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе путем проведения капитального ремонта.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»                                     (далее - Программа) подготовлена на основании анализа технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории Верхнесалдинского городского округа.

Жилищный фонд Верхнесалдинского городского округа характеризуется следующими показателями по состоянию на 01 января 2014 года (данные из формы государственной статистической отчетности № 1-жилфонд)

Всего по Верхнесалдинскому городскому округу:

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | Число жилых домов, всего, единиц | Число жилых домов (индивидуально- определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 5731 | 4812 | 919 |
| Каменные | 1 | 1 |  |
| Кирпичные | 567 | 356 | 211 |
| Панельные | 15 | 0 | 15 |
| Блочные | 523 | 177 | 346 |
| Монолитные | 3 | 3 | 0 |
| Смешанные | 15 | 14 | 1 |
| Деревянные | 4562 | 4218 | 344 |
| Прочие | 45 | 43 | 2 |
| Из них по годам возведения: до 1920 | 630 | 478 | 152 |
| 1921-1945 | 935 | 836 | 99 |
| 1946-1970 | 3362 | 2931 | 431 |
| 1971-1995 | 461 | 247 | 214 |
| после 1995 | 343 | 320 | 23 |
| Из них по проценту износа: От 0-30 % | 1382 | 1212 | 170 |
| от 31-65 % | 4170 | 3435 | 735 |
| свыше 65 % | 174 | 162 | 12 |
| свыше 70 % | 5 | 2 | 3 |

в том числе:

- по городу Верхняя Салда:

| Наименование показателей | Число жилых домов (индивидуально- определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3616 | 741 |
| Каменные |  |  |
| Кирпичные | 342 | 133 |
| Панельные |  | 13 |
| Блочные | 162 | 342 |
| Монолитные | 3 |  |
| Смешанные | 14 | 1 |
| Деревянные | 3052 | 250 |
| Прочие | 43 | 2 |
| Из низ по годам возведения: до 1920 | 264 | 146 |
| 1921-1945 | 736 | 93 |
| 1946-1970 | 2185 | 306 |
| 1971-1995 | 159 | 175 |
| после 1995 | 272 | 21 |
| Из низ по проценту износа: От 0-30 % | 843 | 98 |
| от 31-65 % | 2639 | 630 |
| свыше 65 % | 132 | 4 |
| свыше 70 % | 2 | 1 |

2) по сельским населенным пунктам:

| Наименование показателей | Число жилых домов (индивидуально- определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 1196 | 178 |
| Каменные | 1 |  |
| Кирпичные | 14 | 78 |
| Панельные |  | 2 |
| Блочные | 15 | 4 |
| Монолитные |  |  |
| Смешанные |  |  |
| Деревянные | 1166 | 94 |
| Прочие |  |  |
| Из них по годам возведения: до 1920 | 214 | 6 |
| 1921-1945 | 100 | 6 |
| 1946-1970 | 746 | 125 |
| 1971-1995 | 88 | 39 |
| после 1995 | 48 | 2 |
| из них по проценту износа: От 0-30 % | 369 | 72 |
| от 31-65 % | 796 | 95 |
| свыше 65 % | 30 | 8 |
| свыше 70 % |  | 2 |

Всего по Верхнесалдинскому городскому округу:

Жилищный фонд по видам и формам собственности

| Наименование показателей | Площадь жилых помещений всего, тыс. м2 | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд - всего | 1227,4 | 191,6 | 1035,8 |
| в том числе в собственности: частной | 991,1 | 189,8 | 801,3 |
| из нее: граждан | 973,4 | 189,8 | 783,6 |
| юридических лиц | 17,7 |  | 17,7 |
| кроме того : |  |  |  |
| государственной | 6,2 | 0,2 | 6 |
| муниципальной | 230,1 | 1,6 | 228,5 |

в том числе:

- по городу Верхняя Салда:

| Наименование показателей | Площадь жилых помещений всего, тыс. м2 | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд – всего | 1133 | 149,3 | 983,7 |
| в том числе в собственности: частной | 928,4 | 149,2 | 779,2 |
| из нее: граждан | 912,9 | 149,2 | 763,7 |
| юридических лиц | 15,5 |  |  |
| Кроме того: |  |  |  |
| государственной | 6 |  |  |
| муниципальной | 198,6 | 0,1 | 198,5 |

*Данные приводятся по одноквартирным домам всех форм собственности

- по сельским населенным пунктам:

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений всего, тыс. м2 | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)* | в многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд – всего | 94,4 | 42,3 | 52,1 |
| в том числе в собственности: частной | 62,7 | 40,6 | 22,1 |
| из нее: граждан | 60,5 | 40,6 | 19,9 |
| юридических лиц | 2,2 |  | 2,2 |
| Кроме того, |  |  |  |
| государственной | 0,2 | 0,2 |  |
| муниципальной | 31,5 | 1,5 | 30 |

*Данные приводятся по одноквартирным домам всех форм собственности

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Программы, целевые показатели реализации муниципальной Программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации  Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к  настоящей Программе. Организацию реализации настоящей программы и контроль за выполнением предусмотренных в ней мероприятий осуществляет сектор строительства и ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского округа.

Раздел 4. Получение субсидий на выполнение Программы

В рамках данной Программы могут  предоставляться субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  Верхнесалдинского городского округа в соответствии с утвержденными  нормативными  актами.

Подпрограмма № 1

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

(далее - Подпрограмма  № 1)

Раздел 1. Основные проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма 1.

Принцип отбора многоквартирных домов для включения в Программу

Большая часть многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа по своему фактическому техническому состоянию нуждается в проведении тех или иных видов работ капитального ремонта. Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства, в том числе мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню их износа, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда. Система планово-предупредительных ремонтов постепенно уступила место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.

Программные мероприятия направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные сети, строительные конструкции и элементы многоквартирных домов.

Для приведения жилого фонда к нормативному техническому состоянию необходимо проведение комплексного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые обеспечат максимальный уровень благоустройства и качественное улучшение условий проживания граждан.

30 декабря 2013 года на территории Свердловской области вступил в силу закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» (в редакции от 03.04.2014).  В рамках данного закона постановлением Правительства Свердловской области от 22 апреля 2014 года № 306-ПП утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области на 2015-2044 годы, в которую вошли 399 многоквартирных домов по Верхнесалдинскому городскому округу.

В составе данных многоквартирных домов имеется доля муниципальной собственности (неприватизированные квартиры). По состоянию на 01 января 2014 года площадь муниципального жилого фонда в составе домов, вошедших в Региональную программу, составила: 88694,58 кв. м. В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. На основании положений   Жилищного кодекса Российской Федерации, а также, с учетом статьи 12 главы 4 Закона Свердловской области от                              19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» определены и включены в муниципальную программу суммы взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд (приложение № 2). С учетом положений статьи 12 главы 4 закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» (в редакции от 03.04.2014 ) в зависимости от установленного минимального размера взносов на капитальный ремонт, общая  сумма взносов  на капитальный ремонт в период с 2015-2021 годы может корректироваться.

В Региональную программу капитального ремонта общего имуществ многоквартирных домов Свердловской области на 2015-2044 годы не были включены:

дома, официально признанные аварийными и подлежащие сносу;

ветхие дома;

дома блокированной застройки;

дома, помещения в которых принадлежат одному собственнику;

многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

многоквартирные дома, совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом Свердловской области.

В связи с этим, в данную Подпрограмму включены мероприятия по капитальному ремонту домов блокированной застройки, а также многоквартирного дома по адресу                      г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д.  № 8, в котором расположено общежитие № 3, находящееся в муниципальной собственности. Данные дома не вошли в Региональную областную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области на 2015-2044 годы.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в данных многоквартирных домах определена исходя из следующих критериев:

год постройки многоквартирного дома;

физический износ общего имущества в многоквартирном доме;

год проведения последнего капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

В рамках данной подпрограммы проводятся следующие виды работ:

1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов;

2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

3) ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжения,

газоснабжения;

теплоснабжения;

водоснабжения;

водоотведения,

4) ремонт крыш;

5) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

6) утепление и ремонт фасадов;

7) ремонт жилых помещений

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы № 1, целевые показатели

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Подпрограммы № 1 приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий

Перечень основных мероприятий настоящей Подпрограммы приведен в                      приложении № 2 к настоящей Программе. Организацию реализации настоящей подпрограммы и контроль за выполнением предусмотренных в ней мероприятий осуществляет сектор строительства и ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского округа.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов подрядными организациями,  осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств местного  бюджета привлекаются администрацией Верхнесалдинского городского округа путем проведения процедур закупок  в соответствии с положениями Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ                                         «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями).

Ежегодно, до начала ремонтных работ проводится техническая инвентаризация многоквартирных домов с привлечением специализированной организации с целью установления степени износа многоквартирных домов, включенных в данную программу, а при необходимости, проводится инвентаризация домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области на 2015-2044 годы.

Раздел 4. Получение субсидий

В рамках Подпрограммы № 1 могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  Верхнесалдинского городского округа в порядке и на условиях, утвержденных  Постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2014 № 244-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из областного бюджета субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» при условии привлечения средств собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 5 процентов от общей стоимости ремонта (в случае приватизации муниципального жилья гражданами).

Подпрограмма № 2

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах                                 ( далее - Подпрограмма № 2 )

Раздел 1. Основные проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма № 2

На территории Верхнесалдинского городского округа эксплуатируется 12 лифтов в 7 многоквартирных жилых домах. Площадь жилых домов, оборудованных лифтами, - 23,74 тыс. кв. м, количество жителей, проживающих в данных домах, - 967 человек. В период с 2012-2013 годы отремонтированы лифты в количестве 4 единиц по адресу г. Верхняя Салда,              ул. Энгельса, 85, кор. 2. В ходе реализации настоящей Подпрограммы планируется   отремонтировать еще 7 лифтов.

Сведения по лифтам

| №п/п | Адрес установки лифта | Завод изгото-витель | Реги-страци-онный номер | Дата уста-новки | Дата ввода в эксплуата-цию | Грузо-подъёмность | Кол-во оста-новок | Высота подъёма | Норма- тивный срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная д.12, к.2,п.1 | КМЗ | 18887 | Декабрь 1990 | Февраль 1991 | 320 | 8 | 19,6 | 25лет |
| 2 | Спортивная д.12, к.2,п.2 | КМЗ | 18888 | Декабрь 1990 | Февраль 1991 | 320 | 8 | 19,6 | 25 лет |
| 3 | Энгельса ,д. 70, к. 1 | МЛЗ | 18883 | Август 1990 | Октябрь 1990 | 400 | 9 | 22,4 | 25 лет |
| 4 | Энгельса , д. 68, к. 1 | МЛЗ | 18882 | 1991 | 1992 | 400 | 9 | 22,4 | 25 лет |
| 5 | Энгельса , д. 66, к. 1 | КМЗ | 18884 | 1995 | 1996 | 400 | 9 | 22,4 | 25 лет |
| 6 | Энгельса , д. 78, к. 1 | МЛЗ | 18885 | 1993 | 1994 | 400 | 9 | 22,4 | 25 лет |
| 7 | Энгельса , д. 78, к. 1 | МЛЗ | 18886 | 1994 | 1994 | 400 | 9 | 22,4 | 25 лет |

В сложившихся условиях для обеспечения безопасности и комфортности проживания требуется модернизация лифтового хозяйства, которая не может быть произведена только за счет Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области на 2015-2044 годы. В связи с необходимостью вложения единовременно значительного объема денежных средств возникает потребность в использовании для модернизации лифтового хозяйства программно-целевого метода и привлечения бюджетного финансирования.

Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы № 2 позволят своевременно отремонтировать лифты, отработавшие нормативный срок службы, обеспечить безопасность граждан при эксплуатации вертикального транспорта в многоквартирных жилых домах, исключить сверхнормативные расходы и снизить количество обращений граждан по вопросам эксплуатации жилых домов.

В рамках Подпрограммы № 2 могут проводится следующие виды работ:

1) ремонт лифтового оборудования;

2) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;

3) ремонт лифтовых шахт;

В случае отсутствия программно-целевого решения проблемы могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, что может привести к выводу из эксплуатации лифтов и возникновению угрозы безопасности жизни и здоровья граждан.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы № 2, целевые показатели

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 2 приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий

Перечень основных мероприятий настоящей Подпрограммы приведен в приложении   № 2 к настоящей Программе. Организацию реализации Подпрограммы № 2 и контроль за выполнением предусмотренных в ней мероприятий осуществляет 	сектор строительства и ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского округа. Настоящей Подпрограммой предусмотрена поэтапная замена всех лифтов по мере выработки нормативного срока эксплуатации.

Раздел 4. Получение субсидий

В рамках Подпрограммы № 2 планируется получение субсидий из бюджета Свердловской области на модернизацию лифтового хозяйства в порядке и размере в  соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 07.05.2014 № 388-ПП ), а также  привлечение средств собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 5 процентов от общей стоимости ремонта.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт

общего имущества многоквартирных домов

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

| № строки | Наименование целей, задач и целевых показателей |  | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| # 1. | # Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Цель 1 «Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 1 «Приведение жилого фонда к нормативному техническому состоянию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества |  | Еди- ниц | 4 |  | 7 |  |  | 11 |  | 14 |  | 17 |  |  | 20 |  | 23 |  |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |
| 5. | Целевой показатель 2 Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества |  | кв.м | 3088,2 |  | 3361,3 |  |  | 3632,6 |  | 3881,9 |  | 4132 |  |  | 4587,3 |  | 4879,7 |  |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |
| 6. | Целевой показатель 3 Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  | Чело-век | 124 |  | 144 |  |  | 162 |  | 179 |  | 270 |  |  | 234 |  | 260 |  |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |
| # 7. Подпрограмма № 2 «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах в Верхнесалдинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Цель 1 «Обеспечение безопасности граждан при эксплуатации вертикального транспорта за счет модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. Задача 1 « Обеспечение модернизации лифтового оборудования многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Целевой показатель1 Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство | человек |  |  |  | 241 |  |  | 318 |  |  |  | 482 |  |  |  | 559 |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |
| 11. |  | Целевой показатель 2 Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации в период реализации программы | процентов |  |  |  | 42% |  |  | 57% |  |  |  | 86% |  |  |  | 100% |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Капитальный  ремонт

общего имущества многоквартирных домов

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

План мероприятий

по выполнению муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе | 79653,00 | 7983,00 | 14443,00 | 10900,00 | 9189,00 | 14277,00 | 9996,00 | 12865,00 | Х |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 3 | областной бюджет | 7282,00 | 0,00 | 2882,00 | 1009,00 | 0,00 | 2224,00 | 0,00 | 1167,00 | Х |
| 4 | местный бюджет | 71599,00 | 7983,00 | 11256,00 | 9785,00 | 9189,00 | 11817,00 | 9996,00,00 | 11573,00,00 | Х |
| 5 | внебюджетные источники | 772,00 | 0,00 | 305,00 | 106,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 125,00 | Х |
| 6 | Прочие нужды, в том числе: | 79653,00 | 7983,00 | 14443,00 | 10900,00 | 9189,00 | 14277,00 | 9996,00 | 12865,00 | Х |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 8 | областной бюджет | 7282,00 | 0,00 | 2882,00 | 1009 | 0,00 | 2224,00 | 0,00 | 1167,00 | Х |
| 9 | местный бюджет | 71599,00 | 7983,00 | 11256,00 | 9785,00 | 9189,00 | 11817,00 | 9996,00 | 11573,00 | Х |
| 10 | внебюджетные источники | 772,00 | 0,00 | 305,00 | 106,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 125,00 | Х |
| 11 | ПОДПРОГРАММА № 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе | 64317,00 | 7983,00 | 8374,00 | 8776,00 | 9189,00 | 9593,00 | 9996,00 | 10406,00 | 4,5,6 |
| 13 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5,6 |
| 15 | местный бюджет | 64317,00 | 7983,00 | 8374,00 | 8776,00 | 9189,00 | 9593,00 | 9996,00 | 10406,00 | 4,5,6 |
| 16 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | 1.1. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 64317,00 | 7983,00 | 8374,00 | 8776,00 | 9189,00 | 9593,00 | 9996,00 | 10406,00 | 4,5,6 |
| 19 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5,6 |
| 20 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5,6 |
| 21 | местный бюджет | 64317,00 | 7983,00 | 8374,00 | 8776,00 | 9189,00 | 9593,00 | 9996,00 | 10406,00 | 4,5,6 |
| 22 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Мероприятие 1. Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд, всего из них: | 52308,00 | 6492,00 | 6811,00 | 7138,00 | 7473,00 | 7802,00 | 8129,00 | 8463,00 | Целевые пок-и регионал прогр. |
| 24 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | местный бюджет | 52308,00 | 6492,00 | 6811,00 | 7138,00 | 7473,00 | 7802,00 | 8129,00 | 8463,00 | 4,5,6 |
| 27 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Мероприятие 2. Капитальный ремонт многоквартирных домов блокированной застройки , с долей муниципальной собственности, в том числе по адресам с указанием года постройки, всего из них:: | 11581,00 | 1441,00 | 1510,00 | 1583,00 | 1656,00 | 1726,00 | 1797,00 | 1868,00 | 4,5,6 |
| 29 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5,6 |
| 31 | местный бюджет | 11581,00 | 1441,00 | 1510,00 | 1583,00 | 1656,00 | 1726,00 | 1797,00 | 1868,00 | 4,5,6 |
| 32 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5,6 |
| 33 | Мероприятие 3 Проведение технической инвентаризации многоквартирных домов, всего из них: | 428,00 | 50,00 | 53,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 4,5,6 |
| 34 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5,6 |
| 35 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5,6 |
| 36 | местный бюджет | 428,00 | 50,00 | 53,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 4,5,6 |
| 37 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5,6 |
| 38 | ПОДПРОГРАММА № 2 «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе: | 15336,00 | 0,00 | 6069,00 | 2124,00 | 0,00 | 4684,00 | 0,00 | 2459,00 | 10,11 |
| 40 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | областной бюджет | 7282,00 | 0,00 | 2882,00 | 1009,00 | 0,00 | 2224,00 | 0,00 | 1167,00 | 10,11 |
| 42 | местный бюджет | 7282,00 | 0,00 | 2882,00 | 1009,00 | 0,00 | 2224,00 | 0,00 | 1167,00 | 10,11 |
| 43 | внебюджетные источники | 772,00 | 0,00 | 305,00 | 106,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 125,00 | 10,11 |
| 44 | 2.1 Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 15336 | 0,00 | 6069 | 2124 | 0,00 | 4684 | 0,00 | 2459 | 10,11 |
| 46 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | областной бюджет | 7282 | 0,00 | 2882 | 1009 | 0,00 | 2224 | 0,00 | 1167 | 10,11 |
| 48 | местный бюджет | 7282 | 0,00 | 2882 | 1009 | 0,00 | 2224 | 0,00 | 1167 | 10,11 |
| 49 | внебюджетные источники | 772 | 0,00 | 305 | 106 | 0,00 | 236 | 0,00 | 125 | 10,11 |
| 50 | Мероприятие 1. Замена лифтов, всего, в том числе: | 15336 | 0,00 | 6069 | 2124 | 0,00 | 4684 | 0,00 | 2159 | 10,11 |
| 51 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,11 |
| 52 | областной бюджет | 7282 | 0,00 | 2882 | 1009 | 0,00 | 2224 | 0,00 | 1167 | 10,11 |
| 53 | местный бюджет | 7282 | 0,00 | 2882 | 1009 | 0,00 | 2224 | 0,00 | 1167 | 10,11 |
| 54 | внебюджетные источники | 772 | 0,00 | 305 | 106 | 0,00 | 236 | 0,00 | 125 | 10,11 |